系统工程文档

需求分析报告

功能需求、非功能需求与验收基线

| 项目名称 | Star Rail Agents（星穹智库） |
| --- | --- |
| 文档编号 | SRA-REQ-001 |
| 版本 / 日期 | V1.0 / 2026-07-29 |
| 适用对象 | 项目评审、开发、测试与运维人员 |
| 编制依据 | 当前仓库源码、配置、数据库迁移与 FastAPI OpenAPI 定义 |

文档用途：定义系统当前实现所覆盖的业务边界，并将关键能力转化为可追踪、可测试的需求项。标注为“目标”的非功能指标需通过专项测试后方可判定达成。

# 1. 背景与目标

玩家资料分散、数值养成计算繁琐、攻略质量不一，通用大模型又容易给出无来源结论。系统目标是将结构化资料、语义检索、确定性计算与多智能体路由整合为统一网页应用，让玩家获得可引用、可校验、可持续保存的辅助结果。

# 2. 范围

## 2.1 范围内

账号注册、登录、当前用户识别与管理员授权。

角色、光锥、遗器、物品、怪物、活动和剧情资料浏览。

智能问答、会话历史、异步聊天任务、长期记忆确认与维护。

角色池、练度、配队、养成方案和每周体力规划。

自定义角色创作、版本化、社区发布、审核与内容治理。

Docker 化部署、数据库迁移、健康检查和 OpenAPI 文档。

## 2.2 范围外

与游戏客户端账号、抽卡记录或实时战斗数据的官方直连。

自动代替玩家执行游戏操作或修改游戏数据。

面向大规模公网生产环境的多地域高可用保证。

对外部模型、游戏版本更新和第三方内容持续可用性的绝对保证。

# 3. 用户角色与权限

| 角色 | 身份条件 | 核心权限 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 游客 | 未登录 | 浏览公开资料、公开活动/剧情/社区内容，匿名问答 | 不能保存用户数据或提交内容 |
| 注册用户 | 有效 JWT | 管理本人角色池、记忆、队伍、计划、会话和创作草稿 | 只能访问本人私有资源 |
| 创作者 | 注册用户 | 提交自定义角色或活动攻略供审核 | 提交不等于立即公开 |
| 管理员 | 用户名位于管理员配置 | 审核、驳回、下架、恢复社区内容 | 操作需鉴权并建议留痕 |
| 外部模型服务 | 后端受控调用 | 完成语义路由、生成或嵌入/重排 | 不得直接写入用户业务数据 |

# 4. 功能需求

| 编号 | 名称 | 需求描述 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-AUTH-01 | 账号注册 | 游客提交用户名、邮箱、显示名和密码，系统校验唯一性并创建账号。 | 合法输入返回 201 和访问令牌；冲突返回 409；非法输入返回 422。 |
| FR-AUTH-02 | 账号登录 | 用户可用账号标识与密码登录。 | 认证成功返回 Bearer JWT 和用户信息；失败不泄露密码细节。 |
| FR-AUTH-03 | 身份与授权 | 后端从 Bearer 令牌识别当前用户，并限制私有资源和管理员接口。 | 未认证返回 401；越权返回 403/404。 |
| FR-CAT-01 | 官方目录浏览 | 用户可查看角色列表与详情，以及物品、光锥、遗器和怪物等知识实体。 | 列表和详情均可访问；不存在资源返回 404。 |
| FR-STORY-01 | 剧情检索 | 用户可按关键词、版本、世界、任务类型、系列和角色筛选剧情并查看场景。 | 响应含总数、筛选项和详情；场景定位使用 mission_id/chunk_id。 |
| FR-ACT-01 | 活动资料 | 用户可浏览活动、详情和已发布玩家攻略。 | 公开接口不返回未通过审核的内容。 |
| FR-CHAT-01 | 智能问答 | 用户提交消息和可选会话上下文，系统路由到专业 Agent 并返回统一 AI 响应。 | 结果包含 answer、agent、协议、引用/校验/过滤信息和可选记忆建议。 |
| FR-CHAT-02 | 会话持久化 | 登录用户可查看会话、恢复消息并删除本人会话。 | 资源按 user_id 隔离；删除级联清理消息。 |
| FR-CHAT-03 | 异步聊天任务 | 用户可创建、查询和重试长耗时聊天任务。 | 状态至少覆盖 queued/running/succeeded/failed；重启后可恢复未完成任务。 |
| FR-MEM-01 | 长期记忆 | 系统只生成候选记忆，用户确认后方可创建；用户可查看、编辑、停用或删除。 | 模型输出本身不得直接写库；所有记录属于当前用户。 |
| FR-PROFILE-01 | 角色池 | 用户可批量替换持有角色并标记喜爱角色。 | 输入角色 ID 去重且必须存在；返回最新角色池。 |
| FR-PROG-01 | 单角色养成 | 用户可查看角色养成结构、计算等级与技能材料并保存练度。 | 等级和技能区间通过校验；仅可保存已持有角色。 |
| FR-PROG-02 | 多角色养成 | 系统合并多个角色的材料需求并生成优先级建议。 | 重复角色和非法区间返回 422；结果含汇总与证据版本。 |
| FR-PLAN-01 | 养成方案 | 用户可新增、查看、修改优先级/状态和删除养成方案。 | 只操作本人方案；快照保留计算时输入与结果。 |
| FR-WEEK-01 | 每周规划 | 系统按启用方案、体力预算和周本剩余次数生成当前自然周任务。 | 任务可勾选完成；生成结果记录证据版本和体力分配。 |
| FR-TEAM-01 | 官方配队 | 用户按核心角色、喜爱/排除角色、持有角色约束和生存位要求生成两套队伍。 | 成员不重复并说明推荐依据；可区分理论队与可用队。 |
| FR-TEAM-02 | 常用队伍 | 登录用户可保存、查看、改名和删除四人队伍。 | 队伍成员合法且位置唯一；按用户隔离。 |
| FR-CC-01 | 自定义角色创作 | 用户创建草稿并通过分阶段会话完善结构化字段。 | 会话可恢复；确认阶段后推进；草稿与发布版本分离。 |
| FR-CC-02 | 创作辅助 | 系统可从对话抽取字段、生成头像提示或推荐自定义配队。 | 无外部模型时仍允许固定提问和表单方式完成核心流程。 |
| FR-COM-01 | 投稿与审核 | 创作者提交版本后进入待审核；管理员批准或驳回。 | 仅 approved/published 内容进入社区公开查询。 |
| FR-MOD-01 | 社区治理 | 管理员可查询已发布/已下架内容，并执行下架或恢复。 | 操作记录内容类型、对象、原因、操作者和时间。 |
| FR-SYS-01 | 健康与文档 | 系统提供健康检查、Swagger UI 和 OpenAPI JSON。 | 后端健康接口可被容器探针访问；OpenAPI 可导入 Apifox。 |

# 5. 核心业务规则

官方资料与玩家创作数据分离；玩家内容不得写入官方 Milvus collection。

私有资源必须按当前 user_id 查询，避免通过猜测 UUID 访问他人数据。

长期记忆必须经过用户确认；LLM 不能直接修改记忆、队伍、计划或公开状态。

配队、养成、材料和每周规划中的数值结论优先由确定性工具计算并校验。

AI 回答遵循 Claim → Citation → Validation → Filtering，无法获得可靠证据时应明确降级或拒答。

投稿需经历 draft/submitted/approved 或 rejected 等状态；发布版本与当前草稿互不覆盖。

# 6. 非功能需求

| 编号 | 类别 | 需求/目标 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-PERF-01 | 性能目标 | 普通目录接口在目标环境 P95 ≤ 500 ms；纯数据库写操作 P95 ≤ 800 ms。 | 使用固定数据集和并发模型压测；排除外部 LLM 接口。 |
| NFR-PERF-02 | AI 时延 | 同步聊天应在 120 秒客户端超时内完成；长任务优先使用异步 job。 | 记录路由、检索、重排、生成阶段耗时。 |
| NFR-CAP-01 | 容量 | 目标容量必须以用户数、日对话量、知识条目数和向量数定义。 | 上线前形成容量基线和 70%/85% 告警阈值。 |
| NFR-AVL-01 | 可用性 | 单机试运行提供健康检查和自动重启；生产目标可用性由 SLA 另行约定。 | 故障注入验证依赖不可用时的错误码和降级。 |
| NFR-REL-01 | 一致性 | 用户写操作事务化；外键资源删除按设计级联或受限。 | 数据库约束、迁移测试和并发冲突测试。 |
| NFR-SEC-01 | 认证安全 | 密码仅保存强哈希，令牌有有效期，生产禁用默认 JWT 密钥。 | 安全配置检查、401/403 越权测试、秘密扫描。 |
| NFR-SEC-02 | 输入与权限 | 所有请求经 Pydantic 校验；管理员操作需服务器端授权。 | 非法枚举、超长文本、IDOR 和注入测试。 |
| NFR-PRIV-01 | 隐私 | 仅保存提供服务所需用户数据，支持删除会话、记忆和自有内容。 | 隐私清单、保留周期和删除验证。 |
| NFR-MAIN-01 | 可维护性 | 前后端模块分层，数据库变更必须使用 Alembic。 | ruff、pytest、type-check 和 build 作为合并门禁。 |
| NFR-COMP-01 | 兼容性 | 支持现代 Chromium/Edge/Firefox；后端支持 Python 3.11–3.12，前端 Node.js 20+。 | 浏览器矩阵与构建验证。 |
| NFR-OBS-01 | 可观测性 | 记录请求 ID、状态码、耗时、Agent 路由、依赖错误与模型成本，不记录密钥和明文密码。 | 日志抽查、敏感信息检查、指标告警演练。 |
| NFR-DATA-01 | 数据质量 | 知识数据具备来源、版本、清洗与对齐报告；引用可回溯。 | 运行现有数据审计脚本并检查差异。 |
| NFR-BACKUP-01 | 备份恢复 | 生产需定义 PostgreSQL 与 Milvus 的 RPO/RTO 并完成恢复演练。 | 从备份恢复至隔离环境并验证关键查询。 |
| NFR-UX-01 | 易用与无障碍 | 关键流程支持键盘操作、明确错误提示和响应式布局，目标为 WCAG 2.1 AA。 | 自动检查加人工键盘/读屏抽查。 |

# 7. 外部接口与依赖

| 依赖 | 用途 | 失败影响 | 降级/处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| DeepSeek / Qwen | 意图识别或有据生成 | AI 回答受限 | mock、规则路由、明确 503 或简化回答 |
| BGE 模型服务 | 向量化与重排 | 语义检索不可用或降质 | 健康检查、CPU 模式、本地检索回退 |
| Milvus | 向量知识检索 | RAG 证据不可用 | 结构化目录仍可用，禁止无依据编造 |
| PostgreSQL | 账号与业务状态 | 登录和保存功能不可用 | 快速失败、告警、从备份恢复 |
| 本地 JSON/Markdown/图片 | 官方目录与静态资源 | 内容缺失或显示异常 | 启动检查、清单校验、占位资源 |

# 8. 验收建议

按功能需求编号建立测试用例，至少覆盖成功、校验失败、未认证、越权和资源不存在。

使用 OpenAPI/Apifox 建立接口回归集，登录后自动保存 token 并运行受保护接口。

使用 pytest、ruff、前端 type-check 与 build 验证代码质量。

在目标部署环境执行容量与时延测试，将测量结果回填非功能需求。

完成数据库迁移、备份恢复、模型服务不可用和外部 LLM 超时演练。